Karta projektu

Projekt informatyczny  |  Laboratorium 1

Jak wypełnić: Opisz problem i decyzje własnymi słowami. Karta ma pomóc zespołowi doprecyzować projekt i nie zastępuje późniejszej dokumentacji.

# Metryka projektu

| Zespół lub grupa | Dawid Jopek, Kornel Łazowski, Maksym Łazowski, Kacper Dąbek |
| --- | --- |
| Data opracowania | 18.10.2026 r. |

# 1  Nazwa robocza projektu

| Nazwa | AeroRun – Analityczny asystent wyboru okna treningowego na podstawie danych smogowych (GIOŚ) i meteorologicznych (Open-Meteo) |
| --- | --- |

# 2  Problem

Pytanie pomocnicze: Jaki konkretny problem chcemy rozwiązać? Kogo i w jakiej sytuacji ten problem dotyczy?

| Opis problemu | Osoby trenujące na zewnątrz (biegacze, rowerzyści) w polskich miastach w sezonie jesienno-zimowym są narażone na wysokie stężenia pyłów zawieszonych PM2.5 i PM10 oraz dynamiczne zmiany pogody. Obecnie dane o jakości powietrza i prognozy pogody znajdują się w osobnych aplikacjach i mają postać surowych wykresów bez analizy zależności między wiatrem, temperaturą a stężeniem zanieczyszczeń. W efekcie użytkownik podejmuje decyzję o wyjściu na trening intuicyjnie, narażając układ oddechowy na smog lub rezygnując z aktywności mimo sprzyjającego okna pogodowego. |
| --- | --- |

# 3  Odbiorca rozwiązania

| Użytkownik lub grupa odbiorców | Osoby aktywne fizycznie na świeżym powietrzu w miastach (biegacze, rowerzyści, spacerowicze), trenerzy grup biegowych oraz rodzice planujący wyjścia z dziećmi w okresach grzewczych. |
| --- | --- |

# 4  Użyteczność

Pytanie pomocnicze: Co poprawi się dzięki rozwiązaniu? Jaką decyzję, czynność lub proces będzie można wykonać lepiej?

| Wartość rozwiązania | Rozwiązanie zastępuje ręczne przeglądanie kilku źródeł jednym narzędziem wspierającym decyzję (Rekomendacja zamiast automatycznego sterowania). Użytkownik otrzymuje: (1) wyliczoną statystyczną zależność (korelację/regresję) pokazującą, jak wiatr i temperatura wpływają na przewiewanie smogu w jego lokalizacji, oraz (2) jednoznaczną rekomendację decyzyjną (TRENUJ / OGRANICZ WYSIŁEK / ZOSTAŃ W DOMU) wraz ze wskazaniem najkorzystniejszych godzin w ciągu doby. |
| --- | --- |

# 5  Wstępne dane

Pytanie pomocnicze: Jakich danych potrzebujemy? Gdzie mogą się znajdować? Czy możemy legalnie i technicznie je pozyskać?

| Źródła i zakres danych | 1. Publiczne API GIOŚ (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska) – godzinowe pomiary stężeń pyłów PM10 i PM2.5 z wybranej stacji referencyjnej (format JSON, ostatnie 48–72h, darmowe, bez klucza API i danych osobowych). 2. Publiczne API Open-Meteo – godzinowe dane historyczne (7 dni) oraz prognoza (24h) dla temperatury (temperature_2m), prędkości wiatru (wind_speed_10m) i opadów (precipitation) w formacie JSON. Ograniczenia: pojedyncze braki pomiarowe (null) po stronie stacji GIOŚ wymagające oczyszczenia oraz konieczność synchronizacji znaczników czasu (UTC vs. czas lokalny). |
| --- | --- |

# 6  Wstępny rezultat

| Co pokażemy na końcu | Interaktywne narzędzie wspierające decyzję wraz z modułem analitycznym zrealizowane w języku Python (biblioteki Pandas, SciPy/Scikit-learn oraz Streamlit), prezentujące w przeglądarce wykresy szeregów czasowych, macierz korelacji / prosty model regresji oraz rekomendację okna treningowego. |
| --- | --- |

# 7  Kryterium sukcesu

| Po czym poznamy, że działa | 1. Skrypt automatycznie pobiera i łączy po znaczniku czasu (timestamp) min. 48 rekordów godzinowych z obu API (GIOŚ i Open-Meteo), obsługując brakujące wartości. 2. Moduł analityczny poprawnie oblicza współczynnik korelacji Pearsona (oraz równanie regresji liniowej) pomiędzy prędkością wiatru/temperaturą a stężeniem PM2.5/PM10. 3. Narzędzie generuje czytelną rekomendację decyzyjną dla wybranej godziny na podstawie progów norm WHO/GIOŚ (np. PM2.5 < 25 µg/m³, brak opadów, umiarkowany wiatr). |
| --- | --- |

# 8  Członkowie zespołu

Ta sekcja znajduje się na końcu karty celowo: jeśli nie zgadzasz się z wizją projektu, możesz wpisać się do innego zespołu albo utworzyć własny.

Wkład indywidualny: Każda osoba wpisuje co najmniej jeden własny, mierzalny rezultat projektu. Podajcie konkretny artefakt lub wynik oraz sposób jego sprawdzenia; unikajcie ogólnych haseł typu "pomoc zespołowi".

| Osoba | Zakres odpowiedzialności | Mierzalny rezultat / kryterium odbioru |
| --- | --- | --- |
| [Osoba 1 – wpisz imię i nazwisko] | Pozyskiwanie i obsługa danych środowiskowych (API GIOŚ) | Moduł w Pythonie pobierający listę stacji oraz pomiary PM10/PM2.5 i zapisujący próbkę JSON; sprawdzenie: poprawny odczyt min. 48 rekordów bez błędów HTTP. |
| [Osoba 2 – wpisz imię i nazwisko] | Pozyskiwanie danych meteorologicznych (API Open-Meteo) i integracja zbiorów | Skrypt łączący dane pogodowe ze smogowymi w ramkę Pandas (DataFrame) z ujednoliceniem czasu i czyszczeniem braków (dropna/interpolacja); sprawdzenie: spójny plik CSV/JSON. |
| [Osoba 3 – wpisz imię i nazwisko] | Moduł analityczno-ekonometryczny i algorytm rekomendacji | Kod wyliczający korelację Pearsona, model regresji liniowej oraz reguły decyzyjne indeksu treningowego; sprawdzenie: poprawne wyliczenie metryk na zbiorze testowym. |
| [Osoba 4 – wpisz imię i nazwisko / lub usuń wiersz] | Interfejs użytkownika (Streamlit) i dokumentacja danych (docs/data.md) | Działający dashboard z wykresami i komunikatem decyzyjnym oraz uzupełniony plik docs/data.md; sprawdzenie: uruchomienie aplikacji lokalnie komendą streamlit run app.py. |

# 9  Minimalna wersja projektu

| Zakres pierwszej działającej wersji | Skrypt w Pythonie z prostym interfejsem Streamlit dla jednej wybranej stacji pomiarowej w Polsce, który pobiera dane z GIOŚ i Open-Meteo (lub wczytuje zapisaną próbkę awaryjną JSON), łączy je w tabelę godzinową, oblicza korelację między siłą wiatru a stężeniem pyłów oraz wyświetla wykres i komunikat rekomendacji dla bieżącego dnia. |
| --- | --- |

# 10  Największe ryzyka

| Trzy największe ryzyka | 1. Czasowa niedostępność API GIOŚ lub braki pomiarów (wartości null) na wybranej stacji -> Skutek: błąd działania aplikacji podczas prezentacji -> Ograniczenie: zapisanie lokalnej próbki danych (fallback JSON/CSV) w repozytorium oraz filtrowanie braków w Pandas. 2. Rozbieżność stref czasowych i częstotliwości pomiarów między GIOŚ a Open-Meteo -> Skutek: błędne połączenie rekordów godzinowych -> Ograniczenie: jawna konwersja znaczników czasu do strefy Europe/Warsaw przed operacją merge. 3. Zbyt mała zmienność pogody w krótkim oknie czasowym (słaba korelacja) -> Skutek: trudność w interpretacji modelu regresji -> Ograniczenie: analiza danych z pełnych 7 dni lub porównanie dwóch stacji o różnym położeniu. |
| --- | --- |

# 11  Wykorzystanie narzędzi AI

Zasada: AI może pomóc w generowaniu pomysłów, wyszukiwaniu źródeł i porządkowaniu informacji. Każdą istotną informację trzeba zweryfikować, a kod zrozumieć i przetestować.

| Narzędzie | Do czego użyto | Co zweryfikowano |
| --- | --- | --- |
| Google Gemini | Burza mózgów nad wyborem problemu decyzyjnego i weryfikacja dopasowania tematu do wytycznych przedmiotu | Sprawdzono publiczną dostępność API GIOŚ i Open-Meteo (brak wymogu kluczy API oraz brak danych osobowych). |
| Google Gemini | Wstępne ustrukturyzowanie Karty Projektu, analiza ryzyk oraz podział zadań na mierzalne artefakty | Zweryfikowano zgodność formatu odpowiedzi JSON z dokumentacją techniczną API GIOŚ oraz Open-Meteo. |

Przed kolejnymi zajęciami sprawdźcie: czy problem jest wystarczająco konkretny, odbiorca jest jasno określony, dane są realnie dostępne, zakres MVP jest wykonalny, a ryzyka są nazwane.